UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Olsztynku dnia ................................ 2021 r. . – w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy – pomiędzy:

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku,

ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek; NIP 739-100-83- 33, Regon 510989878,

reprezentowanym przez: Dyrektora – Ewę Wrochnę,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:…………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

zaś łącznie zwanymi dalej Stronami,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia i warunki realizacji

- Przedmiotem umowy jest robota budowlana  polegają na wykonaniu remontu dwóch kominów na obiekcie stajnia z Prosny znajdującym się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku.

- Szczegółowy zakres umowy zawarty jest w Programie prac konserwatorskich przy kominach stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca wykona roboty budowlane z własnego materiału i zapewni niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- wykonania wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca robót przed osobami postronnymi

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do miejsca robót ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzenia budowy w niezbędne materiały

- zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości

- uporządkowania terenu  w zakresie realizacji prac wraz z przyległym sąsiedztwem po zakończeniu robót budowlanych i przed odbiorem końcowym

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy

§ 2

Termin realizacji

- Przekazanie placu budowy nastąpi  w ciągu trzech dni od podpisania umowy.

- Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu trzech dni od przekazania placu budowy.

- Wykonawca zrealizuje  zakres umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w terminie do 30.11.2021r.

- Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w tym geodezyjną dokumentację powykonawczą.

§ 3

Odbiór

- Zamawiający przewiduje odbiór końcowy przedmiotu umowy po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę osiągniecia gotowości do odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru jest wykonanie umowy, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru końcowego ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia mu na piśmie zgłoszenia zakończenia wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  w § 2 ust. 3. Zamawiający jest zobowiązany do zakończenia odbioru przedmiotu zamówienia w dniu,  w którym przystąpił do tej czynności. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczególności dotyczące ustalenia, czy przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 został należycie wykonany, ewentualne uwagi oraz wyszczególnienie wad (usterek) stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego jak też wskazanie terminów na usunięcie ewentualnych wad (usterek) stwierdzonych w trakcie odbioru.

- W imieniu Zamawiającego odbioru, o którym mowa w ust. 1, dokona powołana do tego celu komisja.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania  umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w tym szczególności: geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku stwierdzenia w wyniku odbioru, o którym mowa w ust. 1, iż przedmiot odbioru nie został wykonany lub został wykonany niezgodnie z umową lub występujące w nim wady są na tyle istotne, że dyskwalifikują przedmiot niniejszej umowy ze względu na jego przeznaczenie, odmówi odbioru zgłoszonych do odebrania robót – co traktowane będzie jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy. Jeżeli wady, o których mowa w zdaniu poprzednim nie są istotne Zamawiający dokona odbioru robót oraz wyznaczy ostateczny termin na ich usunięcie.

§ 4

Warunki Gwarancji

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres ………….. lat licząc od dnia dokonania odbioru  końcowego – bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji jakości Zamawiający :

- może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

- może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 4, na koszt Wykonawcy -  dotyczy wad nadających się do usunięcia,

- może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie.

- W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 5

Wartość umowy

- Całkowita ryczałtowa wartość brutto umowy, wynosi:…………...…………………….złotych brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..… brutto) w tym należny podatek VAT.

- Określona w ust. 1 kwota jest niezmienna w trakcie realizacji umowy i zawiera w sobie wszelkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz protokół z potwierdzeniem usunięcia usterek wskazanych przy odbiorze końcowym.

- Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

- Zamawiający oświadcza, iż nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 – w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie wskazanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę na skutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający (z wyjątkiem przypadków, do których ma zastosowanie § 8 ust. 1 umowy) – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Strona, w stosunku do której zaistniały podstawy do naliczenia kary umownej, o której mowa 
w ustępach poprzednich, jest zobowiązana do zapłaty kary w terminie 21 dni od dnia otrzymania  noty obciążającej wystawionej z tego tytułu przez drugą Stronę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary kwotą tej kary.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób niezgodny z treścią umowy lub nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wyznaczonym odpowiednim terminie.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zaś oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

  - Wykonawca zgłosi niezwłocznie na piśmie roboty przerwane oraz zabezpieczające do dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy usunie 
wszelkie urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; w przypadku niewykonania tego obowiązku, strony ustalają, iż Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w razie potrzeby do przechowania usuniętych urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 
dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym, a także stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz przepisy innych obowiązujących aktów prawnych.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to inne dni niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część jest Program prac konserwatorskich przy kominach – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                       WYKONAWCA